Приложение 6 к Порядку принятия решений о разработке, реализации

и оценке эффективности муниципальных программ

Верхнемамонского сельского поселения

Верхнемамонского муниципального района Воронежской области

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВЕРХНЕМАМОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕМАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО СОСТОЯНИЮ на 01.01.2025 г.

| № п/п | Наименование программы | Срок реализации программы | Реквизиты МПА, которым утверждена программа, или внесены изменения в Программу | Исполнитель программы | Объем финансирования Программы из местного бюджета (в целом по программе за все годы реализации) тыс.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Инфраструктура» | 2020-2028 годы | Постановление №167 от 17.10.2024 | Администрация Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области | 576598,9 |  |
| 2 | Муниципальная программа Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Социальная сфера» | 2020-2028 годы | Постановление №166 от 17.10.2024 | Администрация Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области МКУК «Культурно – досуговый центр Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» | 37256,8 |  |
| 3 | Муниципальная программа Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Управление финансами и муниципальным имуществом» | 2020-2028 годы | Постановление №165 от 17.10.2024 | Администрация Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области | 90446,6 |  |
| 4 | Муниципальная программа Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды на территории Верхнемамонского сельского поселения на 2018-2028 годы» | 2018-2028 годы | Постановление №168 от 17.10.2024 | Администрация Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области | 93402,91 |  |

Глава Верхнемамонского сельского поселения                                                              О.М. Малахов

Исп.Лактионова О.Н.

Приложение 7 к Порядку принятия решений о разработке, реализации  и оценке эффективности муниципальных программ  Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области

Отчет

о ходе реализации муниципальных программ (финансирование программ)

за 2024 г.

| № п/п | Наименование программных мероприятий |  | Срок реализации программы | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень освоения финансовых средств (%) | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего |  | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | гр.5/гр.4 *100 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Всего по муниципальным программам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МП «Инфраструктура» | 2020-2028 |  | 30807,7 | 58127,9 | 0,0 | 0,0 | 18087,9 | 44937,6 | 12563,5 | 13190,3 | 156,3 | 156,3 | 188,7% |  |
| в том числе по подпрограммам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства на территории Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» |  |  |  | 17194,0 | 25574,6 | 0,0 | 0,0 | 13984,0 | 22891,0 | 3210,0 | 2683,6 | 0,0 | 0,0 | 148,7% |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» |  |  | 17194,0 | 25574,6 | 0,0 | 0,0 | 13984,0 | 22891,0 | 3210,0 | 2683,6 | 0,0 | 0,0 | 148,7% | Выделение дополнительных субсидий из областного бюджета на ремонт дорог |
| Подпрограмма 2 «Развитие территории Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» |  |  |  | 13407,4 | 32503,3 | 0,0 | 0,0 | 4103,9 | 22046,6 | 9303,5 | 10456,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1 «Градостроительная деятельность и межевание» |  |  | 200,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 30% | Экономия в связи с дефицитом бюджета |
| 1.3 | Основное мероприятие 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе наружного освещения» |  |  | 2600,0 | 2603,7 | 0,0 | 0,0 | 1345,0 | 1634,8 | 1255,0 | 968,9 | 0,0 | 0,0 | 100,1% | Выделение субсидии на подготовку к зиме |
| 1.4 | Основное мероприятие 3 «Строительство систем водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения Воронежской области». |  |  | 3433,1 | 2973,2 | 0,0 | 0,0 | 2558,9 | 2533,0 | 874,2 | 440,2 | 0,0 | 0,0 | 86,6% | Экономия в связи с дефицитом бюджета |
| 1.5 | Основное мероприятие 4 «Развитие коммунального хозяйства» |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.6 | Основное мероприятие 5 «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» |  |  | 45,0 | 60,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 60,5 | 0,0 | 0,0 | 134,4% | Дополнительные расходы на обследование вентиляционных каналов |
| 1.7 | Основное мероприятие 6 «Благоустройство территорий муниципальных образований» |  |  | 6979,3 | 26666,9 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 17873,8 | 6779,3 | 8793,1 | 0,0 | 0,0 | 382,1% | Выделение субсидии из областного бюджета на устройство контейнерных площадок |
| 1.8 | Основное мероприятие 7 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории Верхнемамонского сельского поселения» |  |  | 150,0 | 139,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 150,0 | 134,0 | 0,0 | 0,0 | 92,7% | Экономия в связи с дефицитом бюджета |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы территориального общественного самоуправления и инициативного бюджетирования на территории Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» |  |  |  | 206,3 | 206,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 156,3 | 156,3 | 100% |  |
| 1.10 | Основное мероприятие 1 «Развитие механизмов участия ТОС и инициативного бюджетирования в решении вопросов местного значения» |  |  | 206,3 | 206,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 156,3 | 156,3 | 100% |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.11 | Основное мероприятие 1 «Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; содействие сокращению административных барьеров в развитии предпринимательства» |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2 | МП «Социальная сфера» |  | 2020-2028 | 3918,4 | 3751,8 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 185,0 | 3798,4 | 3566,8 | 0,0 | 0,0 | 95,7% |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 «Содействие сохранению и развитию муниципальных учреждений культуры» |  |  | 3588,4 | 3540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 3588,4 | 3465,0 | 0,0 | 0,0 | 98,7% | Экономия в связи с дефицитом бюджета |
| 2.2 | Основное мероприятие 2 «Совершенствование мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта в Верхнемамонском сельском поселении» |  |  | 200,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 110,0 | 80,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 75% | Экономия в связи с дефицитом бюджета |
| 2.3 | Основное мероприятие 3 «Организация обеспечения социальных выплат отдельным категориям граждан» |  |  | 30,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 33,3% | Было 1 обращение за материальной помощью |
| 2.4 | Основное мероприятие 4 «Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств органа местного самоуправления - администрации Верхнемамонского сельского поселения» |  |  | 100,0 | 51,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 51,8 | 0,0 | 0,0 | 51,8% | Экономия в связи с дефицитом бюджета |
| 3 | МП «Управление финансами и муниципальным имуществом» |  | 2020-2028 | 10374,6 | 10520,92 | 340,0 | 340,5 | 0,0 | 302,7 | 10034,6 | 9877,71 | 0,0 | 0,0 | 101,4% |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 1 «Финансовое обеспечение деятельности органа местного самоуправления - Администрации Верхнемамонского сельского поселения» |  |  | 9723,5 | 9649,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 302,7 | 9723,5 | 9346,4 | 0,0 | 0,0 | 99,2% | Экономия в связи с дефицитом бюджета |
| 3.2 | Основное мероприятие 2 «Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств органа местного самоуправления - администрации Верхнемамонского сельского поселения |  |  | 311,0 | 531,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 311,0 | 531,3 | 0,0 | 0,0 | 170,8% | Дополнительные расходы на ремонт избирательного участка |
| 3.3 | Основное мероприятие 3 «Расходы органа местного самоуправления – администрации Верхнемамонского сельского поселения за счет субвенций из федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» |  |  | 340,0 | 340,5 | 340,0 | 340,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,1% | Увеличение оплаты труда военно – учетным работникам |
| 3.4 | Основное мероприятие 4 «Управление государственным долгом Верхнемамонского сельского поселения» |  |  | 0,1 | 0,01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,01 | 0,0 | 0,0 | 10% | Кредит был погашен в апреле, процентные платежи начислены за 3,5 месяца |
| 4 | Муниципальная программа Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области «Формирование комфортной городской среды на территории Верхнемамонского сельского поселения на 2018-2028 годы» |  | 2018-2028 | 47275,9 | 2523,13 | 0,0 | 0,0 | 47275,4 | 2523,1 | 0,5 | 0,03 | 0,0 | 0,0 | 5,3% |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов» |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.2 | Основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий» |  |  | 47275,9 | 2523,13 | 0,0 | 0,0 | 47275,4 | 2523,1 | 0,5 | 0,03 | 0,0 | 0,0 | 5,3% | Контракт был расторгнут, подрядчик внесен в реестр недобросовестных поставщиков |

Глава Верхнемамонского сельского поселения                                                              О.М. Малахов

Исп.Лактионова О.Н.

Приложение 8 к Порядку принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области за 2024 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | уровень достижения показателя (индикатора), % |  |  |  |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ИНФРАСТРУКТУРА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие дорожного хозяйства на территории Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с улучшенными транспортно-эксплуатационными характеристиками в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта, осуществленными в отчетном году, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 11,08 | 7,66 | 7,2 | 94% |  |  | 1 контракт был расторгнут |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 «Развитие территории Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля объектов муниципальной собственности, на которые оформлено право муниципальной собственности в общем количестве объектов муниципальной собственности | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 3 | Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец отчетного года в общей протяженности улиц, проездов, набережных | % | 100 | 98 | 100 | 102,0 |  |  | Освещены все улицы |  |
| 4 | Доля протяженности сетей водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения, нуждающихся в замене | % | 0 | 15 | 15 | 100 |  |  |  |  |
| 5 | Доля созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, обустроенных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | % | 67,6 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 6 | Доля аварийного жилья, снесенного в установленные сроки, от общего количества расселенного аварийного жилья и подлежащего сносу должна составить 100% к 2028 году | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 7 | Суммарная площадь благоустроенных парков, скверов, бульваров, зон отдыха в расчете на 1 тыс .населения | м² | 9636,3 | 9633,7 | 9633,7 | 100 |  |  |  |  |
| 8 | Доля мест массового отдыха, на которых проведена дезинсекционная обработка, в общей площади мест массового отдыха | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 3 «Развитие системы территориального общественного самоуправления на территории Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество реализованных проектов, инициированных ТОС или в рамках инициативного бюджетирования в расчете на 1 тыс. населения, ед | ед | 1,9 | 2,5 | 2,5 | 100 |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 4 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Верхнемамонского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля малых и средних предприятий в общем числе хозяйствующих субъектов поселения | % | 50 | 52 | 52 | 100 |  |  |  |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число посещений культурных мероприятий в расчете на 1 жителя | ед | 0,54 | 0,54 | 054 | 100 |  |  |  |  |
|  | Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры | Тыс.руб | 39,0 | 43,8 | 45,3 | 103,4% |  |  | Изменение дорожной карты |  |
|  | Количество соревнований и спортивных мероприятий, проведенных с участием жителей всех возрастных групп | ед | 8 | 9 | 9 | 100 |  |  |  |  |
|  | Доля граждан, получивших материальную помощь, из количества граждан обратившихся за материальной помощью | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
|  | Количество договоров, заключенных с гражданами, состоящими на учете в Центре занятости населения на проведение оплачиваемых общественных работ | ед | 9 | 4 | 4 | 100 |  |  |  |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дефицит местного бюджета по отношению к годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. |  | < =10 | < =10 | < =10 | 100 |  |  |  |  |
|  | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования, за исключением доходов от продажи имущества и продажи земельных участков, по сравнению с предыдущим финансовым годом | % | 87,5 | 102 | 134,2 | 136,6 |  |  | Увеличение доли налоговых доходов связано со списаниями земельного налога в 2023 году в связи с решениями суда по уменьшению кадастровой стоимости |  |
|  | Доля расходов бюджета поселения на содержание органов местного самоуправления. | % | 12 | 16,3 | 12,9 | 79,1 |  |  | Экономия в связи с дефицитом бюджета |  |
|  | Удельный вес недоимки по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц в общем объеме поступлений в бюджет муниципального образования земельного налога и налога на имущество физических лиц | % | 14,9 | 13,4 | 12,8 | 95,5 |  |  | Получено больше чем планировалось налога на имущество |  |
|  | Муниципальный долг сельского поселения в % к годовому объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных | % | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ВЕРХНЕМАМОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий |  | 57,9 | 57,9 | 57,9 | 100 |  |  |  |  |
|  | Доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий; |  | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 100 |  |  |  |  |

Глава Верхнемамонского сельского поселения                                                              О.М. Малахов

Исп.Лактионова О.Н.

Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальных программ

муниципального образования Воронежской области

Верхнемамонское сельское поселение Верхнемамонского муниципального района Воронежской области

(наименование муниципального образования)

за 2024 год

Постановлением Администрации Верхнемамонского сельского поселения №157 от 08.11.2019г. была утверждена муниципальная программа «Социальная сфера» на 2020-2028 годы. С учетом внесенных изменений финансирование культурно – досуговой  деятельности и развития народного творчества планировалось в сумме 3918,4 тыс.рублей. Фактически за истекший год исполнение по этому направлению составило 3751,8 тыс.рублей или 95,7 % от плановой величины.

На территории поселения расположены 2 детских сада, которые посещают 203 ребенка, 2 школы (745 учащихся), 1 школа – интернат (50 учащихся), социально-реабилитационный центр несовершеннолетних (11 детей), 3 учреждения дополнительного образования (1236 человек), психоневрологический интернат (100 человек). В поселении расположены  районная больница и 2 офиса врача общей практики. Стационар РБ состоит из 6 отделений (всего 85 коек).

Создание на территории муниципального образования благоприятной культурной среды для воспитания и развития личности, сохранения культурного наследия, традиций, воспитание здорового и физически крепкого поколения – все это очень важно. Для обеспечения  культурного обслуживания населения в сельском поселении работает МКУК «Культурно- досуговый центр Верхнемамонского сельского поселения» (Дом культуры, сельская библиотека), также на территории поселения находится районный дом культуры, детская школа искусств.

В  2024 году   культурно- досуговым центром  проведено  152  мероприятия, в которых приняли участие 4668 человек. В сравнении с 2023 годом в этом году было проведено мероприятий больше на  28, а  участников в данных мероприятиях увеличилось на 31 процент. В учреждении работает 6 кружков народного творчества, в которых  занимается 50 человек. В 2024 году на базе нашего центра мы создали семейный клуб «Любящие сердца», в которой входят 7 семей.

В библиотеке в  2024 году пользователей – 355человек, книговыдача за год составила 1771 экземпляр.

На базе МКУК «Культурно- досуговый центр Верхнемамонского сельского поселения» занимается  7 спортивных любительских кружков: теннис для детей и взрослых, волейбол для детей и взрослых, баскетбол, атлетизм для молодежи и  установлен ринг для кикбоксинга. Ежедневно проходят занятия  с разными категориями граждан в спортивном зале, всего в этих кружках занимается 120 человек. Очень большой интерес у ребят вызывают занятия по кикбоксингу. В 2024 году в  июне месяце у нас прошли областные соревновании по кикбоксингу  памяти гвардии майора Дмитрия Вострикова, нашего земляка, погибшего на СВО  и памяти  Мастера спорта СССР по боксу  Виктора Жердева.

- областной турнир по настольному теннису (февраль - апрель 2024 г.);

- областной турнир по волейболу среди медицинских работников

- районный чемпионат по волейболу и теннису;

Одним из направлений социального развития поселения является привлечение жителей к здоровому образу жизни, создание условий для развития физической культуры и спорта. В этом направлении работают: спортивный комплекс «Дон», многофункциональные и детские площадки, катки, секции, в которых занимаются 520 человек по 10 видом спорта.

Значение всех показателей (индикаторов) более 90%. Уровень финансирования реализации муниципальной программы составил 95,7%. Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Уровень реализации муниципальной программы высокий.

Постановлением Администрации Верхнемамонского сельского поселения №158 от 08.11.2019г. была утверждена муниципальная программа «Управление финансами и муниципальным имуществом» на 2020-2028г.г. С учетом внесенных изменений финансирование  условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления  сельского поселения по решению вопросов местного значения планировалось в сумме 10374,6 тыс.рублей

Фактически за истекший год исполнение по этому направлению составило 10520,92 тыс.рублей или 101,4% от плановой величины.

Администрация сельского поселения систематически проводит работу по увеличению доходной базы местного бюджета. Регулярно специалисты актуализируют базу данных налогообложения, проводится инвентаризация объектов, ведется контроль за оформлением земельных участков и имущества граждан села в собственность.

Также на территории поселения в течение 2024 года проводился контроль за ненадлежащим содержанием прилегающих к домовладениям территорий и соблюдением правил благоустройства  по статье 33.1 , а также по статье 20 «Нарушение тишины и покоя граждан», согласно Закона  Воронежской области  №74-ОЗ от 31.12.2003 г. «Об административных правонарушениях на территории Воронежской области». Составлено всего 8 протоколов.

Большая работа проводится в программе ГАР, в части актуализации данных в соответствии со сведениями регистрационных данных объектов недвижимости по сведениям государственного единого реестра прав на недвижимость. За 2024 год внесено 460 поправок в ГАР систему. В рамках взаимодействия Управления росреестра и органа местного самоуправления сотрудниками администрации подаются заявления о внесении изменений и присвоении адреса объектам адресации.

Сотрудниками администрации ведется прием документов, поданных гражданами через государственные услуги. Осуществляется продажа муниципальных земельных участков, находящихся в собственности Верхнемамонского сельского поселения. За 2024 год приобретен один земельный участок в собственность физическим лицом.

На территории поселения собственники старого ветхого жилья осуществляют снос и уведомляют администрацию поселения. За 2024 год принято три уведомления.

В этом же году проведены комплексные кадастровые работы по 11 кварталам. Сведения доступны гражданам на публичной кадастровой карте.

Большая работа проведена сотрудниками администрации по сокращению недоимки. Лично в руки вручено больше 700 квитанций с недоимкой по налогам. Количество недоимщиков по земельному налогу- 860 чел, по налогу на имущество- 621 чел. По транспортному налогу- 600 чел.

Основные трудности в этой работе – отсутствие рычагов влияния на неплательщиков. Регулярное уклонение налогоплательщиков от своих обязанностей привели к большим задолженностям.

По данным налоговой службы по состоянию на 01.01.2024 г. сумма недоимки по налогам физических лиц составила – 3507,7 тыс. руб., в том числе:

по налогу на имущество физических лиц 619,0 тыс. руб.

по налогу на землю физических лиц 1030,3 тыс. руб.

по транспортному налогу физических лиц –1858,4 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2025 г   недоимка составила 3635,7 тыс.руб.:

- по налогу на имущество физических лиц- 737,7 тыс. руб.

- по налогу на землю юридических и физических лиц – 1032,8 тыс. руб.

- по транспортному налогу физических лиц –1865,2 тыс. руб.

Таким образом, недоимка по имущественному налогу выросла на 19,2 в т.ч  на 118 тыс. руб

По налогу на землю недоимка увеличилась  на 0,2 %, в т.ч. на 2.5тыс. руб.

По транспортному налогу недоимка выросла 0,4, в т.ч. на 6,8тыс. руб. тыс.

Стоит отметить, что около 30% от образовавшейся недоимки по налогу на имущество и земельному налогу приходится на индивидуальных предпринимателей, которые, возможно, не вовремя оплатили данные виды налогов. Прирост недоимки обусловлен также тем, что в 2024 году налоговой службой  большая часть налоговых уведомлений рассылалась в электронном виде. А так же 211,9 тыс руб. приходится на недоимку участников СВО.

В администрации поселения работает призывная комиссия. Всего было проведено 24 заседания призывной комиссии, на которые было вызвано 68 человек. Призваны для прохождения службы 23 человека, признаны ограниченно годными к военной службе 11 человек, получили отсрочку 36 человека.

При взаимодействии с военным комиссариатом г. Павловска, Павловского и Верхнемамонского районов  администрация Верхнемамонского сельского поселения оказывает помощь и дальнейшее сопровождение при оформлении документов гражданам, изъявивших желание заключить контракт с Министерством Обороны РФ.

Не остаются без внимания  семьи участников СВО. Им оказывается необходимая помощь в вопросах, с которыми  члены семей  участников СВО обращаются в администрацию.

При взаимодействии с индивидуальными предпринимателями администрация Верхнемамонского сельского поселения оказывает посильную помощь в обеспечении наших бойцов стройматериалами для строительства блиндажей. Также администрация Верхнемамонского сельского поселения находится в постоянном контакте с волонтерскими движениями.

Законодательным органом Верхнемамонского сельского поселения является Совет народных депутатов. За 2024 год проведено 10 заседаний Совета. Принято 43 правовых акта.

Значение всех показателей (индикаторов) более 90%. Уровень финансирования реализации муниципальной программы составил 101,4%. Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Уровень реализации муниципальной программы высокий.

Постановлением Администрации Верхнемамонского сельского поселения №156 от 08.11.2019г. была утверждена муниципальная программа «Инфраструктура» на 2020-2028 г.г. с учетом внесенных изменений финансирование  приведения в качественное состояние элементов благоустройства сельского поселения, планировалось в сумме 30807,7 тыс.рублей

Фактически за истекший год исполнение по этому направлению составило 58127,9 тыс.рублей или 188,7 % от плановой величины.

Жилищная проблема в поселении является одной из  значимых социальных проблем. 44 семьи признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий, из них в списках очередности на получение жилья в рамках программы  « Молодая семья» состоит 10 семей.

Ежегодно жители поселения улучшают свои жилищные условия, но в  отчетном году не было введено ни одного нового дома. За счет  реконструкции   и строительства пристроек  прибыло  в жилой фонд - 1010 кв.м.

На это могут быть разные причины, но самые главные - это  удорожание строительных материалов и отсутствие в селе ремонтных и строительных организаций, а строить своими  руками   не каждому под силу.

Остановлюсь на не менее важных проблемах это состояние  дорог местного значения и благоустройство.

На сегодняшний день протяженность автомобильных дорог поселения составляет 73,7 км, в том числе с асфальтовым покрытием 67,7 км., из них: в   федеральной  собственности 2,6 км, и в  областной  – 8,8 км.

За  счет субсидий  из областного бюджета   было отремонтировано   4,226   км    асфальтобетонного покрытия по улицам 22 Партсъезда, Пролетарская, Строительная, пер. Набережный, ул. Набережная, Красная Полянка, Комсомольская, Пионерская.     Отсыпано      щебнем  0,216 км  по улицам Октябрьская, и Советская. Обустроены два пешеходных перехода по ул. Школьная и Братская площадь у социально значимых объектов. Общая сумма затрат на проведение дорожных работ составила 23 266,7 тыс. руб.   Средства   дорожного фонда в сумме 936,0 тыс.руб. использованы на содержание  и ямочный ремонт  по улицам  Красный Дон,  9 Января, Красная  Вязоватка, Красный  Партизан, пер.Мельничный, Садовая, Полевая, Школьная,  60 лет  Октября, 415 Стрелкового Полка.

Администрацией Верхнемамонского  сельского поселения   ведется активная работа по благоустройству.

За 2024 год в Верхнемамонском сельском поселении проведено 22 субботника по благоустройству территории, при проведении субботников     собрано и вывезено на полигон ТБО порядка  350 м3 мусора.

Летом 2024 г. волонтёры, сотрудники Верхнемамонских организаций и неравнодушные жители села очистили от мусора берег Дона в рамках акции «Чистый берег».

Для выполнения  работ по  благоустройству скверов  и парков было приняты  4  сезонных рабочих.    Закуплено и  высажено   7199   штук саженцев цветов петуньи, бархатцев    на  сумму   230,4 тыс.руб.

На  зимнее содержание  дорог заключен контракт с ООО «Борисоглебское ДРСУ -3», дополнительно       использовалась  техника, переданная по договору аренды в ООО «Жилсервис» - 2 единицы,   ООО «Мамон Теплосеть» – 2 единицы. Для борьбы с гололедом на муниципальные дороги в 2024 году высыпано около 150 тонн противогололедной смеси. Всего расчищается  60,9  км муниципальных дорог и 9 км тротуаров.

В целях безопасности дорожного движения,  в соответствии с ГОСТами было  установлено и заменено 15 дорожных знаков:     «Уступи дорогу».

В 2022 году уже был  выполнен нормативный  план  по установке   уличных светильников,    что  означает 100 %  освещенности  дорог.  Все линии освещения работают в автоматическом режиме. В 2024 году производилась только плановая замена вышедших из строя светильников уличного освещения. Есть улицы на которых требуется установка дополнительных светильников, работы  по установке   запланированы в  2025 году.

Расходы на уличное освещение составили – 2 307,7 тыс.рублей.

Также осуществлялось благоустройство и уборка кладбищ (весной завезено песка 140 куб. м., вывезено около 210 куб. м. мусора).

На уборку несанкционированных свалок и  контейнерных  площадок, где  жители продолжают складировать  строительный мусор, израсходовано  1 722,5 тыс.рублей.  Эти средства  могли бы  пойти на закупку новых контейнеров для ТКО.

В 2024 году за счет средств областного бюджета было обустроено 116 новых контейнерных площадок на общую сумму 16 889,6 тыс.рублей, так же были сделаны подъездные пути к двум контейнерным площадкам на сумму 599,4 тыс.рублей.

На балансе поселения числится 67800 м. водопроводных сетей,   которые  переданы по концессионному соглашению    на обслуживание в ООО «Жилсервис». В 2024  году было  подано населению 232,5  тыс./м.куб. воды.

В рамках государственной программы Воронежской области «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» был осуществлен текущий ремонт водопровода к многоквартирным жилым домам на общую сумму 2 973,1 тыс.рублей.

В Верхнемамонском сельском поселении успешно функционирует отдельно стоящая  блочно-модульная котельная,  которая  автоматизирована и не требует постоянного присутствия  персонала.      Для  объединения  потребителей котельных  №1 и №2 в единую сеть построен  новый участок  теплосети протяженностью 636 м.

Изготовлен  проект «Реконструкция  сетей  теплоснабжения с.Верхний  Мамон». Финансирование данного проекта ожидается в  рамках государственной программы Воронежской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области».

В настоящее время подана заявка на выделение субсидии на проектирование реконструкции канализационной системы. Сметная  стоимость реконструкции  очистных сооружений составит -220,0 млн.рублей,  сбросного  коллектора  -290,0 млн. рублей.

Общая протяженность реконструируемых сетей    от врезки    очистных сооружений до выпуска в р.Дон  – 2440 м.

На сегодняшний  день  протяженность напорной сети составляет- 6 км; самотечной — 21,8 км,  амортизационный  износ составляет  100%.

Канализационные сети оформлены в собственность  Верхнемамонского сельского поселения.

Большое внимание и серьезные требования в настоящее время предъявляются к  обеспечению  мер пожарной безопасности и ликвидации ЧС. Для выполнения данных полномочий с жителями села проводится разъяснительная работа о соблюдении правил пожарной безопасности и о правах и обязанностях граждан в области пожарной безопасности.

В нашем сельском поселении ведется активная работа по созданию территориального общественного самоуправления (ТОС). Всего на территории Верхнемамонского сельского поселения создано 8 ТОСов. Это  ТОС «Радуга», ТОС «Пятилетка», ТОС «Полянка», ТОС «Придача», ТОС «Виктория», ТОС «Красный Дон», ТОС «Речка» и ТОС «Старый центр». В 2024 году  был реализован  проект  ТОС  «Пятилетка», в границах  которого было благоустроено гражданское кладбище «Центральное». Стоимость проекта составила – 718000,00 руб., из них – собственные средства ТОС – 116320,00 руб., привлеченные средства – 40000,00 руб., средства администрации – 50000,00 руб., сумма гранта составила – 511680,00 руб.

Общественное самоуправление на территории сельского поселения может и должно развиваться. Оно позволит получить развитие по целому ряду параметров: соседские сообщества превратятся в ячейки социального партнерства, появятся возможности решения проблем, переходящих с бытового на социальный уровень, что будет способствовать развитию гражданского общества и, в конечном счете, повышению качества жизни жителей поселения. Решение многих вопросов зависит и от уровня общественного сознания и ответственности за будущее развитие нашего поселения.

Проявление заботы и внимания к ветеранам, пожилым, жителям старшего поколения — одна из ключевых задач работы администрации.

Совместно с Советом ветеранов организованы поздравления участников и ветеранов Великой Отечественной войны, отметивших 90 и 100-летние юбилеи, также вручены подарки детям инвалидам. Сотрудники администрации совместно с депутатами Совета народных депутатов Верхнемамонского сельского поселения поздравили ветеранов с Новым годом и Рождеством, вручили памятные подарки.

Также администрация Верхнемамонского сельского поселения проводит работу с семьями социального риска, всего 17 семей, еженедельно осуществляется выезд по данным семьям: изучаются существующие проблемы в семьях риска, обследуются жилищные условия, проводятся беседы с родителями и детьми, оцениваются условия их жизни, выявляются причины неблагополучия семьи, оказывается посильная материальная помощь, всем семьям установлены пожарные извещатели.

Сельское поселение активно участвует в  программе социальной газификации, которая предусматривает бесплатное подведение газа до границ земельного участка, если газовый трубопровод  не  проходит рядом с домом. В 2024 году 13  жилых  домов  уже  подключены  в рамках этой  программы.

Уровень финансирования реализации муниципальной программы составил 188,7%. 100% мероприятий программы выполнены в полном объеме, муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

Постановлением Администрации Верхнемамонского сельского поселения №214 от 21.11.2017г. была утверждена муниципальная программа ««Формирование  современной  городской  среды на территории Верхнемамонского сельского  поселения   на 2018-2028 годы»». С учетом внесенных изменений финансирование  планировалось в сумме 47275,9 тыс.рублей

Фактически за истекший год исполнение по этому направлению составило 2523,13 тыс.рублей или 5,3% от плановой величины.

По программе «Формирование  комфортной  городской среды»  планировалось благоустройство парка «Песни над Доном», был заключен муниципальный контракт, но подрядчик всячески уклонялся от исполнения своих обязательств по контракту. В ноябре 2024 года контракт был расторгнут, подрядчик внесен в реестр недобросовестных поставщиков. В связи с этим мероприятие муниципальной программы не было реализовано, и было перенесено на 2025 год.

Уровень финансирования реализации муниципальной программы составил 5,3%. В связи с тем, что мероприятие по благоустройству парка «Песни над Доном» было запланировано на 2 года (2024-2025) в 2024 году не предусмотрено достижение показателей, их уровень планировался и остается на уровне 2023 года. В 2024 году программа реализована с низким уровнем эффективности.

Главный бухгалтер                                                                    О.Н. Лактионова